IPSSEOA "R. A. Costaggini" — Rieti

Documento riservato — Ad uso esclusivo del Dirigente Scolastico

GUIDA OPERATIVA

Messa in produzione del sito web del Convitto

Quattro adempimenti — nessuno tecnico per la Dirigenza

Redatta da Michele Gaggiano — Responsabile Tecnico — 29 Maggio 2026

# Stato attuale e obiettivo

Il sito web del Convitto è completamente sviluppato e funzionante. È accessibile in fase di staging al seguente indirizzo:

https://computeaching2-cell.github.io/convitto-costaggini/

Per diventare sito istituzionale definitivo sono necessari quattro adempimenti amministrativi. Nessuno richiede competenze tecniche da parte della Dirigenza o della Segreteria.

| # | Adempimento | Responsabile | Urgenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dominio istituzionale .edu.it | DS Barbonetti → Argo | 🔴 Priorità assoluta |
| 2 | Dichiarazione accessibilità AGID | DS Barbonetti + Gaggiano | 🟡 Entro 30 gg dal go-live |
| 3 | DPA GitHub e registro trattamenti | Segreteria + DS | 🟡 Entro 30 gg dal go-live |
| 4 | Protocollazione atto di incarico | Segreteria | 🟢 Entro fine a.s. |

# ADEMPIMENTO 1 — Dominio .edu.it

- Normativa: D.Lgs. 82/2005 art. 57-bis; Circolare AgID n. 2/2017

- Chi lo fa: Il Dirigente Scolastico invia l’email ad Argo

- Tempi: 2–5 giorni lavorativi dalla risposta di Argo

## Passo 1 — Contattare Argo

Accedere al pannello Argo della scuola (Argo ScuolaNext), sezione Assistenza, e aprire un ticket. In alternativa: https://www.argofab.it/index.php/it/assistenza

## Passo 2 — Testo dell’email da inviare

Oggetto: Richiesta configurazione sottodominio DNS — IPSSEOA Costaggini Rieti RIRH010007
Gentile Supporto Tecnico Argo,
sono il Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “R. A. Costaggini” di Rieti, codice meccanografico RIRH010007.
L’istituto ha realizzato un sito web dedicato al Convitto annesso, attualmente in staging all’indirizzo: https://computeaching2-cell.github.io/convitto-costaggini/
Chiedo la cortese configurazione:
· Sottodominio richiesto: convitto.alberghierorieti.edu.it
· Tipo record DNS: CNAME
· Valore: computeaching2-cell.github.io
Referente tecnico: Educatore Michele Gaggiano (michele.gaggiano@alberghierorieti.it, 0746 296862).
Cordiali saluti,
Prof. Giovanni Luca Barbonetti — Dirigente Scolastico (reggenza)

## Passo 3 — Dopodiché

Quando Argo conferma, inoltrare la risposta a: michele.gaggiano@alberghierorieti.it. L’Educatore Gaggiano attiverà il dominio su GitHub Pages entro poche ore.

# ADEMPIMENTO 2 — Dichiarazione di Accessibilità AGID

- Normativa: Legge 4/2004; D.Lgs. 106/2018; Direttiva UE 2016/2102

- Chi lo fa: DS Barbonetti (SPID) + Educatore Gaggiano per la parte tecnica

- Quando: DOPO l’attivazione del dominio .edu.it — entro 30 giorni

- Scadenza annuale: entro il 23 settembre di ogni anno

Il portale AGID non accetta dichiarazioni per siti su github.io. Il dominio .edu.it è prerequisito indispensabile. Aprire form.agid.gov.it e autenticarsi con SPID del Dirigente Scolastico. Tutti i testi da copiare sono nel documento "Dichiarazione Accessibilità AGID — Istruzioni v2".

# ADEMPIMENTO 3 — DPA GitHub e Registro dei Trattamenti

- Normativa: GDPR Reg. UE 2016/679, art. 28

GitHub (Microsoft) mette a disposizione un Data Processing Agreement (DPA) conforme al GDPR all’indirizzo: https://github.com/customer-terms/github-data-protection-agreement

## Voce da inserire nel Registro dei Trattamenti

- Attività di trattamento: Pubblicazione del sito web istituzionale del Convitto annesso

- Finalità: Comunicazione istituzionale, orientamento, modulistica digitale

- Titolare del Trattamento: IPSSEOA “R. A. Costaggini” — C.F. 80008130579 — Via dei Salici 62, Rieti

- Responsabile del Trattamento ex art. 28: GitHub, Inc. (Microsoft Corporation)

- Base giuridica trasferimento dati: Clausole Contrattuali Standard UE (SCC) — GitHub DPA

- Dati trattati: Log del server (indirizzi IP, timestamp richieste HTTP) — nessun dato personale raccolto attivamente

- Misure di sicurezza: HTTPS obbligatorio (TLS), nessun cookie di profilazione, nessun dato sensibile nel codice sorgente

- Responsabile Tecnico interno: Educatore Michele Gaggiano — michele.gaggiano@alberghierorieti.it

# ADEMPIMENTO 4 — Protocollazione Atto di Incarico

- Stampare il documento "Atto di Incarico — Responsabile Tecnico Gaggiano v4"

- Farlo firmare dal Dirigente Scolastico prof. Barbonetti

- Farlo firmare dall’Educatore Gaggiano

- Farlo visionare e firmare per presa d’atto dalla prof.ssa Mazzeo

- Assegnare numero di protocollo al documento firmato

- Archiviarlo nel fascicolo personale dell’Educatore Gaggiano

# Riepilogo operativo

| # | Azione | Responsabile | Tempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Email ad Argo per il dominio DNS | DS Barbonetti | Immediato |
| 2 | Attivazione dominio su GitHub Pages | Educatore Gaggiano | 2–5 gg da risposta Argo |
| 3 | Rimozione disclaimer dal footer | Educatore Gaggiano | Automatica al go-live |
| 4 | Dichiarazione accessibilità AGID | DS + Gaggiano | Entro 30 gg dall’attivazione |
| 5 | Voce Registro Trattamenti (DPA GitHub) | Segreteria | Entro 30 gg dall’attivazione |
| 6 | Protocollazione atto di incarico | Segreteria | Entro fine a.s. 2025/26 |

# Cosa non richiede alcun intervento

Tutto il resto è già operativo e configurato:

- ✅ Password admin hashata SHA-256 — nessuna password in chiaro nel codice

- ✅ Rate limiting — blocco dopo 3 tentativi errati per 60 secondi

- ✅ Supabase Row Level Security — database protetto, server EU (Francoforte)

- ✅ SMTP Gmail istituzionale — email transazionali senza servizi terzi

- ✅ Area Riservata Famiglie — login sicuro, OTP, dashboard dati, reset password

- ✅ HTTPS — certificato Let’s Encrypt automatico

- ✅ WCAG 2.1 AA — HTML semantico, aria-label, skip link, alt su tutte le immagini

- ✅ GDPR — nessun cookie di profilazione, chatbot locale, privacy policy pubblicata

- ✅ Google Translate — consenso esplicito richiesto prima dell’attivazione

Redatta da: Educatore Michele Gaggiano — IPSSEOA “R. A. Costaggini” — Rieti — 29 Maggio 2026