GUIDA OPERATIVA — MESSA IN PRODUZIONE

Messa in produzione del sito web del Convitto · Quattro adempimenti, nessuno tecnico per la Dirigenza

Redatta dall'Educatore M. Gaggiano — luglio 2026 · v6

STATO ATTUALE E OBIETTIVO

Il sito web del Convitto è completamente sviluppato e funzionante. È accessibile in fase di staging all'indirizzo https://computeaching2-cell.github.io/convitto-costaggini/. Per diventare sito istituzionale definitivo sono necessari quattro adempimenti amministrativi e un passaggio preliminare di regolarizzazione della titolarità del repository. Nessuno richiede competenze tecniche avanzate.

| # | Adempimento | Chi | Urgenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Regolarizzazione titolarità repository GitHub | DS Barbonetti + Educatore M. Gaggiano | Prima del go-live |
| 1 | Dominio istituzionale .edu.it | DS Barbonetti → Argo | Priorità assoluta |
| 2 | Dichiarazione accessibilità AGID | DS Barbonetti + Educatore M. Gaggiano | Entro 30 gg dal go-live |
| 3 | DPA GitHub e Registro dei Trattamenti | Segreteria + DS | Entro 30 gg dal go-live |
| 4 | Protocollazione atto di incarico | Segreteria | Entro fine a.s. |

Adempimento preliminare 0 — Titolarità istituzionale del repository GitHub

Problema attuale. Il repository del sito è ospitato sull'account GitHub personale dell'Educatore M. Gaggiano (computeaching2), registrato con un indirizzo Gmail privato. La scuola non ha accesso diretto al repository: se l'Educatore M. Gaggiano cessasse l'incarico, il sito rimarrebbe nella sua sfera personale, non in quella istituzionale.

Perché è un problema. Un sito istituzionale di una PA deve essere nella disponibilità dell'ente, non di un singolo dipendente. Questo vale indipendentemente dal fatto che il dominio .edu.it sia intestato alla scuola: il dominio punta al repository, ma il repository non appartiene alla scuola.

Soluzione. Creare un account GitHub intestato alla scuola, trasferire il repository, aggiornare il CNAME. La procedura si esegue una volta sola, richiede circa 20 minuti e non interrompe il funzionamento del sito.

FASE A — CREARE L'ACCOUNT GITHUB ISTITUZIONALE

1. Andare su https://github.com/signup da un browser; usare l'indirizzo email istituzionale rirh010007@istruzione.it; scegliere un nome utente che identifichi l'istituto, ad esempio convitto-costaggini; completare la verifica via email.

2. Comunicare all'Educatore M. Gaggiano il nome utente scelto e la conferma che l'account è attivo. L'Educatore M. Gaggiano eseguirà le Fasi B e C.

FASE B — TRASFERIRE IL REPOSITORY (A CURA DELL'EDUCATORE M. GAGGIANO)

3. Accedere all'account personale (computeaching2) e aprire il repository computeaching2-cell/convitto-costaggini.

4. In Settings → Danger Zone → Transfer ownership inserire come nuovo proprietario convitto-costaggini e confermare.

5. Il DS (o chi gestisce la casella rirh010007@istruzione.it) clicca sul link di conferma inviato da GitHub: il repository passa all'account istituzionale.

FASE C — RIATTIVARE GITHUB PAGES E VERIFICARE (A CURA DELL'EDUCATORE M. GAGGIANO)

6. In Settings → Pages verificare il source su branch main, cartella / (root).

7. Verificare/creare il file CNAME nella root con il contenuto convitto.alberghierorieti.edu.it.

8. Verificare che il sito risponda al nuovo URL convitto-costaggini.github.io/convitto-costaggini/.

Il vecchio URL computeaching2-cell.github.io/convitto-costaggini non funzionerà più dopo il trasferimento: nessun documento ufficiale punta a quell'indirizzo, e il dominio .edu.it sarà l'unico indirizzo comunicato all'esterno.

Adempimento 1 — Dominio .edu.it

Normativa: D.Lgs. 82/2005 art. 54; Circolare AgID n. 2/2017. Chi: il Dirigente invia l'email ad Argo. Tempi: 2–5 giorni lavorativi dalla risposta di Argo.

Il testo completo dell'email pronta per l'invio è disponibile nel dossier HTML, sezione « Go-live sito + email Argo » (voce A del menu Adempimenti pendenti). Dati tecnici: sottodominio convitto.alberghierorieti.edu.it; record CNAME; valore convitto-costaggini.github.io (da comunicare dopo il trasferimento del repository); TTL 3600.

Adempimento 2 — Dichiarazione di Accessibilità AGID

Normativa: Legge 4/2004; D.Lgs. 106/2018; Direttiva UE 2016/2102. Chi: DS (SPID) + Educatore M. Gaggiano per la parte tecnica. Quando: dopo l'attivazione del dominio .edu.it, entro 30 giorni; scadenza annuale entro il 23 settembre.

Il portale AGID non accetta dichiarazioni per siti su github.io: il dominio .edu.it è prerequisito indispensabile. Aprire form.agid.gov.it e autenticarsi con SPID del Dirigente. Tutti i testi da copiare sono nel documento « Dichiarazione Accessibilità AGID — Istruzioni ».

Adempimento 3 — DPA GitHub e Registro dei Trattamenti (GDPR artt. 28 e 30)

Chi: Segreteria (voce nel Registro) + DS per presa d'atto del DPA. Quando: entro 30 giorni dal go-live.

Ogni volta che un utente visita una pagina, i server di GitHub registrano automaticamente dati tecnici minimi (indirizzo IP e timestamp della richiesta HTTP) per finalità di sicurezza e anti-abuso. La scuola non vi ha accesso diretto, non li raccoglie e non li gestisce: li indica nel Registro perché il GDPR richiede che ogni trattamento — anche quelli svolti da un responsabile esterno — sia documentato.

Il GitHub Data Protection Agreement (DPA) è un contratto pubblico, già accettato automaticamente nel momento in cui la scuola crea l'account e usa GitHub Pages: non serve alcuna firma separata. Indicare GitHub come Responsabile ex art. 28 nel Registro è quindi lecito e doveroso. Riferimento: github.com/customer-terms/github-data-protection-agreement.

VOCE DA INSERIRE NEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Attività di trattamento | Pubblicazione del sito web istituzionale del Convitto annesso |
| Finalità | Comunicazione istituzionale, orientamento, modulistica digitale |
| Titolare del Trattamento | IPSSEOA « R. A. Costaggini » — C.F. 80008130579 — Via dei Salici 62, 02100 Rieti (RI) |
| Responsabile ex art. 28 | GitHub, Inc. (Microsoft Corporation) — DPA: github.com/customer-terms/github-data-protection-agreement |
| Base giuridica trasf. extra-UE | Clausole Contrattuali Standard UE (SCC) — GitHub DPA |
| Dati trattati | Log tecnici del server generati automaticamente da GitHub: indirizzi IP dei visitatori e timestamp delle richieste HTTP. Nessun dato personale raccolto attivamente dal sito o dalla scuola. |
| Misure di sicurezza | HTTPS obbligatorio (TLS), nessun cookie di profilazione, nessun dato sensibile nel codice sorgente |

Adempimento 4 — Protocollazione dell'Atto di Incarico

1. Stampare il documento « Atto di Incarico — Gaggiano », versione corrente (v8).

2. Farlo firmare dal Dirigente Scolastico Prof. Barbonetti.

3. Farlo firmare dall'Educatore M. Gaggiano.

4. Farlo visionare e firmare per presa d'atto dalla Prof.ssa Mazzeo.

5. Assegnare numero di protocollo al documento firmato.

6. Archiviarlo nel fascicolo personale dell'Educatore M. Gaggiano.

Riepilogo operativo

| # | Azione | Chi | Tempi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Creazione account GitHub istituzionale + trasferimento repository | DS Barbonetti + Educatore M. Gaggiano | Prima del go-live |
| 1 | Email ad Argo per il dominio DNS | DS Barbonetti | Immediato |
| 2 | Attivazione dominio su GitHub Pages | Educatore M. Gaggiano | 2–5 gg da risposta Argo |
| 3 | Rimozione disclaimer dal footer | Educatore M. Gaggiano | Automatica al go-live |
| 4 | Dichiarazione accessibilità AGID | DS + Educatore M. Gaggiano | Entro 30 gg dall'attivazione |
| 5 | Voce Registro Trattamenti (DPA GitHub) | Segreteria | Entro 30 gg dall'attivazione |
| 6 | Protocollazione atto di incarico | Segreteria | Entro fine a.s. 2025/26 |

COSA NON RICHIEDE ALCUN INTERVENTO

Tutto il resto è già operativo e configurato:

• Password amministratore protetta (hashing) — nessuna password in chiaro nel codice;

• limitazione dei tentativi di accesso ripetuti;

• Row Level Security sulla base dati, server nell'Unione Europea (Francoforte);

• invio email tramite SMTP istituzionale, senza servizi terzi;

• Area Riservata Famiglie — accesso autenticato, dashboard dei dati, reimpostazione password sicura;

• HTTPS con certificato automatico;

• WCAG 2.1 AA — HTML semantico, aria-label, skip link, testo alternativo sulle immagini;

• GDPR — nessun cookie di profilazione, assistente virtuale locale, privacy policy pubblicata;

• traduzione multilingua con consenso esplicito prima dell'attivazione.